**PRESUPUESTO**

**Trabajos a realizar:**

Construcción de una pagina de anuncios en la que en la parte pública, se listarán anuncios con precios y valoraciones sobre la idoneidad del precio.

En la parte privada, cada usuario podrá insertar, modificar, y borrar anuncios, webs y categorías. Así como editar sus datos personales.

La web constará de las páginas siguientes: Registro, login, webs, anuncios, categorías, perfil, chollos y listado de anuncios por categorías.

**Desglose:**

Diseño y construcción de la página de registro 2 horas

Diseño y construcción de la página de login 2 horas

Diseño y construcción de la página de listado de anuncios 3 horas

Diseño y construcción de la página de edición de anuncios 3 horas

Diseño y construcción de la página de edición de categorías 2 horas

Diseño y construcción de la página de edición de webs 2 horas

Diseño y construcción de la página de edición de usuarios 2 horas

Creación de base de datos de anuncios 2 horas

Creación de base de datos de webs 0,5 horas

Creación de base de datos de categorias 0,5 horas

Creación de base de datos de usuarios 1 hora

Creación de consultas de chollos 1 hora

Total (horas) 21 horas

Precio de la hora 60 euros

**TOTAL (21 horas a 60 euros/hora) 1260 euros**